Sts2DpsMeter

UI 重构与 14 项增强功能开发说明

用于后续 AI / 开发者直接执行的 UI 重构总规范

核心目标：将现有 HUD 重构为紧凑、低遮挡、游戏化、富文本、模块化、可配置的战斗统计界面；保留现有统计核心，设置入口统一使用 HUD 齿轮图标。

目标仓库：DGXD01/Sts2DpsMeter

建议目标版本：v0.3.0 Beta

# 1. 总体目标

将现有偏“大型数据面板”的 HUD 重构为紧凑、低遮挡、游戏化、富文本、模块化、可配置的战斗统计 HUD。

| 视觉基线 | 深黑/蓝黑半透明背景 • 蓝色标题强调 • 白色正文/灰白次要信息 • 红色伤害进度条 • 小圆角+细边框 • 齿轮设置图标 |
| --- | --- |

明确废弃：暂停菜单新增“偏好设置”按钮的方案。设置统一从 HUD 的齿轮按钮进入。

# 2. 架构与修改边界

必须保持现有数据链路：DpsHook / DpsSourceContext → DpsAttribution → DpsStats → CombatStatsSnapshot → DpsMeterUi / DpsMeterSettingsUi。

## 不允许破坏的现有行为

输出伤害、承伤、自损、格挡、能量、队友辅助统计

单人/多人统计

本地玩家识别与职业颜色

位置保存、缩放、CompactMode、MaxRows、折叠

中英文、设置持久化、主线程安全刷新

除非发现明确 Bug，否则不要为了 UI 重构改写 DamageAttribution

# 3. 14 项增强功能

## UI-01  HUD 屏幕边缘磁吸

目标：让 HUD 在拖动结束时自动吸附到屏幕边缘或角落，减少“差一点对齐”的视觉误差。

实现要求

支持左上、右上、左下、右下、左/右边缘、顶部、底部吸附。

新增 SnapEnabled、SnapDistance、ScreenMargin 等设置；默认开启，吸附距离建议 20–30 px。

拖动过程中只提示候选吸附位置，松开鼠标后再执行最终吸附，避免跳动。

必须考虑 UiScale、分辨率变化和保存位置。

验收标准

☐ 右上角/四角吸附准确

☐ 缩放后仍准确

☐ 重启后位置恢复

☐ 分辨率变化后不会跑出屏幕

## UI-02  战斗中自动降低干扰

目标：在需要观察战场时临时降低 HUD 存在感，同时不改变用户永久设置。

实现要求

至少支持：关闭、降低透明度、自动折叠。

临时透明度建议 25%–40%；退出低干扰状态后恢复用户原透明度。

自动折叠时只保留标题栏、Scope、齿轮和展开按钮。

后续可扩展到拖牌、瞄准敌人或鼠标离开 HUD 时触发。

验收标准

☐ 三种模式可切换

☐ 不会改写 PanelOpacity 原值

☐ 折叠/恢复稳定

☐ 不会导致 HUD 消失后无法恢复

## UI-03  点击统计行展开详情

目标：主 HUD 保持紧凑，同时允许用户按需查看单个来源的详细统计。

实现要求

点击来源行后展开命中次数、最大伤害、平均伤害、格挡伤害、生命伤害、过量伤害等。

再次点击收起；建议默认只允许同时展开一个来源。

优先从 SourceStatsSnapshot / CardStatsSnapshot / MechanismStatsSnapshot 取数据。

若 Snapshot 缺字段，应在统计层新增只读字段，不允许 UI 直接访问可变统计容器。

验收标准

☐ 展开/收起无错位

☐ 最多只展开设定数量

☐ Scope/玩家切换后详情正确

☐ 数据与统计核心一致

## UI-04  顶部摘要信息自定义

目标：允许用户决定 HUD 标题栏显示哪些核心指标。

实现要求

至少支持总伤害、DPS、DPT、承伤、回合数、命中次数。

建议最多同时显示 2–3 个指标，避免标题栏过长。

示例：本场战斗 · 47伤害 · 15.6 DPS。

设置页使用复选项控制字段。

验收标准

☐ 所有字段可单独开关

☐ 标题过长时不破坏布局

☐ 不同 Scope 下含义正确

☐ 中英文文本均正常

## UI-05  重新定义统计范围 Scope

目标：消除“总计”在单人和多人模式下语义不同的问题。

实现要求

单人至少保留“本场战斗”“本回合”。

多人第三档建议明确命名为“全队”/“Team”，不再使用模糊的“总计”。

如未来真正加入 Run 级累计，再新增“本局累计 / Run Total”。

禁止把当前 Combat 数据伪装成 Run Total。

验收标准

☐ 单人不出现重复语义 Scope

☐ 多人全队数据为全队当前战斗汇总

☐ 旧设置升级后不会崩溃

## UI-06  统计来源排序方式

目标：让玩家根据不同分析目的选择来源排序方式。

实现要求

至少支持总伤害、百分比、命中次数、最大伤害、名称、最近触发。

默认保持总伤害降序。

执行顺序必须是先排序，再应用 MaxRows。

排序仅影响显示，不修改底层统计。

验收标准

☐ 切换排序立即生效

☐ MaxRows 仍正确

☐ 同值排序稳定

☐ 不会改变统计总数

## UI-07  来源类型图标

目标：用小图标快速区分卡牌、状态、遗物、药水、球体、宠物等来源。

实现要求

至少区分 Card、Power、Relic、Potion、Orb、Pet、Event、Unknown。

若没有正式资源，允许先用 Unicode、简单矢量图标或 Godot Theme Icon。

图标列必须固定宽度，不能因为有/无图标导致数值列错位。

新增“显示来源图标”开关。

验收标准

☐ 所有 SourceType 有合理回退

☐ 关闭图标后列仍整齐

☐ 图标不影响文本裁切

## UI-08  悬停 Tooltip

目标：在不扩大 HUD 常驻尺寸的前提下提供更多分析信息。

实现要求

悬停来源行显示来源类型、总伤害、占比、命中、最大、平均、生命/格挡伤害等。

Power 可显示机制与归因置信度。

增加 Tooltip 详细程度：简洁 / 详细 / 开发者。

Exact / Inferred / Unknown 默认只应出现在开发者级别。

验收标准

☐ Tooltip 不遮挡主要信息

☐ 移动鼠标后正常关闭

☐ 不同详细度内容正确

☐ 无数据字段时不显示无意义占位

## UI-09  多人模式快速查看方式

目标：降低多人场景下切换统计对象的操作成本。

实现要求

至少支持当前玩家、自己、全队三种视图。

继续保留左右箭头切换玩家。

新增“多人默认视图”设置。

本地玩家继续使用职业颜色并标记“（你）/(You)”。

验收标准

☐ 自己/玩家/全队数据一致

☐ 左右箭头逻辑不冲突

☐ 进入多人战斗时默认视图正确

## UI-10  战斗结束总结浮层

目标：战斗结束后短暂显示本场关键数据，让用户不必在战斗结束瞬间手动查看 HUD。

实现要求

建议显示总伤害、DPS、最高来源、最大单次、回合数等。

默认显示 3–5 秒，并提供 3/5/8 秒或自定义持续时间。

EndCombat 清空数据前必须缓存最终 Combat Snapshot。

总结浮层不能改变统计生命周期或阻塞游戏流程。

验收标准

☐ 战斗结束后稳定出现

☐ 到时自动消失

☐ 下一场战斗不会显示旧数据

☐ 可完全关闭

## UI-11  HUD 预设布局

目标：为普通用户提供一键可用的配置组合。

实现要求

至少提供：极简、默认、详细、多人。

点击预设时把预设参数复制到当前设置，之后用户仍可单独修改。

禁止把 Preset 当成强制模式持续覆盖用户单项设置。

预设应覆盖显示模块、MaxRows、字段、图标、缩放等关键项。

验收标准

☐ 四个预设结果可预测

☐ 预设后仍可手动修改

☐ 保存并重启后结果一致

## UI-12  HUD 主题系统

目标：把颜色和基础样式从 DpsMeterUi 的硬编码常量中抽离，支持可切换主题。

实现要求

第一阶段至少提供：默认深色、游戏融合、高对比。

建议新增 HudTheme 枚举和 ThemeDefinition。

颜色、边框、标题强调色、进度条、次要文字等统一从主题读取。

主题切换只影响视觉，不改变统计和布局语义。

验收标准

☐ 三套主题切换即时生效

☐ 所有关键控件使用主题值

☐ 高对比主题可读性明显提升

## UI-13  UI 缩放与文字大小分离

目标：允许保持 HUD 体积较小的同时单独放大文字，适配 2K/4K 和可访问性需求。

实现要求

保留现有 UiScale。

新增 FontScale 或 TextSize，建议提供 80%、90%、100%、110%、125%、150%。

所有字体大小应基于 BaseFontSize × FontScale 计算。

逐步移除 12/13/14/16 等散落硬编码字号。

验收标准

☐ UiScale 与 FontScale 可独立变化

☐ 4K 下文字清晰

☐ 放大文字后不会严重截断

## UI-14  可自定义显示字段

目标：把固定的“名称 | 数值 | 百分比”升级为可配置的富文本数据列。

实现要求

至少支持名称、数值、百分比、命中次数、最大伤害、平均伤害。

默认保持名称 + 数值 + 百分比。

使用容器或网格做列布局，禁止通过字符串补空格实现对齐。

不同字段组合下数值列必须保持稳定对齐。

验收标准

☐ 任意字段组合不破版

☐ 数值列右对齐

☐ 名称列可省略但仍能识别行

☐ 中英文长度变化可适配

# 4. 磁吸式富文本布局规范

“磁吸”指不同字段自动吸附到稳定列位，而不是物理动画。禁止用字符串补空格实现列对齐。

| 列 | 对齐/尺寸 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| IconColumn | 固定宽度 | 来源类型图标 |
| NameColumn | 左对齐 / ExpandFill | 来源名称 |
| HitsColumn | 右对齐 / 固定宽 | 命中次数 |
| DamageColumn | 右对齐 / 固定宽 | 伤害值 |
| PercentageColumn | 右对齐 / 固定宽 | 百分比 |

推荐示例：⚔ 打击  39  83%   /   ☠ 中毒  8  17%   /   ⚡ 闪电  3  6%。无论名称长度、语言或字段组合如何变化，数字列都必须保持稳定对齐。

# 5. 设置面板重新分组

| 分组 | 配置项 |
| --- | --- |
| HUD | 启动时显示、自动降低干扰、UI 缩放、字体大小、主题 |
| 位置 | 锁定位置、边缘磁吸、吸附距离、重置位置 |
| 统计内容 | 伤害、承伤、格挡、能量、队友辅助 |
| 数据行 | 最大行数、排序方式、来源图标、显示字段 |
| 多人 | 默认显示模式、玩家显示策略 |
| 战斗结束 | 显示总结、总结持续时间 |
| 预设 | 极简、默认、详细、多人 |

# 6. Settings Schema 建议

将本次完整 UI 重构视作一个设置 Schema 版本，建议提升到 5。

旧 settings.json 必须继续可加载；缺失的新字段使用安全默认值。

新增模式、主题、排序方式等优先使用枚举，不使用魔法数字。

建议新增字段：

SnapEnabled / SnapDistance; AutoInterferenceMode; SummaryShowDamage / Dps / Dpt / Taken / Hits; SourceSortMode / ShowSourceIcons; TooltipDetailMode; MultiplayerDefaultView; ShowCombatSummary / CombatSummaryDuration; HudTheme / FontScale; ShowFieldName / Damage / Percentage / Hits / MaxHit / Average

# 7. 性能要求

当前 HUD 的 ClearChildren + 全量重建模式在增加 Tooltip、图标、展开行和多字段后会进一步放大节点分配成本。优先减少无意义重建。

优先考虑 Row Pool 或复用已有 Control，仅更新 Text / Value / Visible。

数据没有变化时不重建内容。

继续合并同一帧内的多次即时刷新。

性能优化不得牺牲统计实时性或线程安全。

# 8. 推荐开发顺序

重构 HUD 行布局 + 齿轮按钮 + 富文本列

来源图标 + Tooltip + 可选字段

排序 + 标题摘要配置 + Scope 语义调整

边缘磁吸 + 自动降低干扰

多人快速视图

战斗结束总结

HUD 预设

主题系统

FontScale

设置面板重新分组与最终清理

每个阶段都应执行：build → 静态检查 → 游戏内运行测试 → 再进入下一阶段。

# 9. 运行验证矩阵

| ☐ 单人战斗 | ☐ 多人战斗 | ☐ 展开 / 折叠 | ☐ 切换 Scope |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ 切换玩家 | ☐ 拖动 HUD | ☐ 磁吸 | ☐ UiScale |
| ☐ FontScale | ☐ MaxRows | ☐ 打开设置 | ☐ 保存设置并重启 |
| ☐ 切换语言 | ☐ 战斗结束总结 | ☐ 暂停 / 恢复 | ☐ 不同分辨率 |

建议至少测试分辨率：1280×720、1920×1080、2560×1440、3840×2160。

# 10. 14 项功能最终验收表

| ID | 功能 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| UI-01 | HUD 屏幕边缘磁吸 | HUD 可稳定吸附并保存位置 |
| UI-02 | 战斗中自动降低干扰 | 可透明或自动折叠 |
| UI-03 | 点击统计行展开详情 | 点击来源可查看详细统计 |
| UI-04 | 顶部摘要信息自定义 | 用户可选择标题摘要字段 |
| UI-05 | 重新定义统计范围 Scope | Total 语义清晰且单人不重复 |
| UI-06 | 统计来源排序方式 | 支持多种排序 |
| UI-07 | 来源类型图标 | 各 SourceType 可识别 |
| UI-08 | 悬停 Tooltip | 悬停显示对应详细信息 |
| UI-09 | 多人模式快速查看方式 | 自己 / 玩家 / 全队可快速切换 |
| UI-10 | 战斗结束总结浮层 | 战斗结束显示并自动关闭总结 |
| UI-11 | HUD 预设布局 | 四套预设可一键应用 |
| UI-12 | HUD 主题系统 | 至少三套主题可切换 |
| UI-13 | UI 缩放与文字大小分离 | FontScale 与 UiScale 分离 |
| UI-14 | 可自定义显示字段 | 显示字段可自由开关且列对齐稳定 |

# 11. 交给其他 AI 的最终执行指令

1. 先完整读取仓库并理解 DpsStats → CombatStatsSnapshot → DpsMeterUi → DpsMeterSettings 数据流。

2. 不允许脱离现有架构重新创建一套孤立 UI 系统。

3. 本阶段重点是 UI、交互、配置和展示增强，不重写 DamageAttribution。

4. 每新增一个功能都必须同步考虑默认值、持久化、中英文、多人数值、缩放、折叠和不同分辨率。

5. 设置入口统一使用 HUD 齿轮；禁止向暂停菜单增加“偏好设置”按钮。

6. 所有增强功能尽量可关闭，使用户仍能保留接近旧版的简洁 HUD。

7. 开发按阶段进行，每次实现 1–3 个功能，完成构建和运行验证后再继续。

8. 最终目标是紧凑、可配置、富文本、低遮挡，并适合单人和多人战斗的原生感统计 HUD。